Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и не функциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО).

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы составлено согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и представлено ниже.

- Общие сведения.

- Полное наименование АС и её условное обозначение: Программное обеспечение для автоматизации расчётов в квантовой механике (АС «Квантовая физика»)

- Наименование организации-заказчика АС: факультет среднего профессионального образования Орского Гуманитарно-Технологического Института (филиала) ОГУ.

Разработчик: студент группы 24ИСП-2 Шайхулисламов Дамир Ильдарович.

- Документ, на основании которого создаётся АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026 г.

- Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС:

Начало работ – 10.02.2026

Окончание работ – 13.06.2026

- Цели и назначения создания автоматизированной системы.

- Цели создания АС: автоматизация расчётов ключевых параметров в квантовой механике (энергетические уровни, волновые функции, вероятности переходов), а также повышение точности и скорости вычислений по сравнению с ручными расчётами.

- Назначение АС: АС должна упростить и ускорить выполнение рутинных расчётов для студентов и преподавателей факультета среднего профессионального образования, а также обеспечить визуализацию результатов в виде графиков и таблиц.

- Характеристика объекта автоматизации.

- уравнения квантовой механики (уравнение Шрёдингера, уравнение для операторов физических величин);

- алгоритмы численного решения уравнений (метод конечных разностей, метод Монте-Карло, вариационные методы);

- входные данные для расчётов (параметры потенциала, масса частицы, граничные условия);

- выходные данные (энергетические уровни, волновые функции, вероятности переходов, графики и таблицы результатов);

- Требования к автоматизированной системе.

- требования к структуре АС в целом:

- модульность архитектуры с выделением подсистем: ввода данных, расчёта, визуализации, хранения результатов;

- требования к функциям, выполняемым АС:

- ввод параметров задачи (тип потенциала, масса частицы, граничные условия) через графический интерфейс;

- расчёт энергетических уровней и волновых функций для заданных условий;

- поддержка сценариев «что, если» (изменение параметров и мгновенный пересчёт результатов).

- требования к видам обеспечения АС:

- требования к математическому обеспечению: реализация аналитических и численных методов решения уравнения Шрёдингера;

- требования к лингвистическому обеспечению: единая терминология, соответствующая учебникам по квантовой механике, русскоязычный интерфейс программного приложения.

- требования к программному обеспечению: поддержка операционных систем Windows, Linux, macOS. В качестве средства разработки и проектирования будет использоваться Microsoft Visual Studio. Для документации проекта будет использован Microsoft Word.

- требования к техническому обеспечению: процессор Intel i5 и выше, 4 ГБ ОЗУ, 500 МБ свободного места на диске;

- требования к организационному обеспечению: использовать Git, автоматизировать выпуск обновлений, поддерживать обратную совместимость, вести журнал изменений.

- Общие технические требования к АС:

- требования к численности и квалификации пользователей АС: один и более человек с базовым уровнем квалификации (должны уметь работать с готовым интерфейсом для расчёта простых квантовых задач)

- требования к надежности: время безотказной работы: не менее 99%.

- требования к эргономике и технической эстетике: цветовая схема: серо-белая.

- требования к защите от несанкционированного доступа: вход с помощью пароля.

- Состав и содержание работ по создание автоматизированной системы.

Этапы разработки АС «Квантовая физика» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы разработки АС

| Номер и название этапа | Сроки исполнения | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Анализ требований | 10.02.2026 – 18.02.2026 | - анализ предметной области - формирование целей и задач системы - установление области применения - разработка ТЗ на создание АС |
| 2 Проектирование | 01.03.2026 – 15.03.2026 | - определение архитектуры программной системы - построение функциональной модели IDEF0 - проектирование интерфейсов - выявление внешних условий функционирования (входных и выходных данных) |
| 3 Программирование | 16.03.2026 – 19.05.2026 | - интеграция компонентов (API, UI) и разработка механизмов обработки данных; |
| 4 Тестирование | 20.05.2026 - 05.06.2026 | - разработка плана тестирования и выполнение функциональных, нагрузочных и безопасности-тестов; - юзабилити-тестирование и исправление дефектов; - составление отчёта и подготовка системы к внедрению. |
| 5 Внедрение | 06.06.2026 - 13.06.2026 | - развёртывание системы на целевой инфраструктуре и настройка окружения; - обучение пользователей и организация техподдержки; |
| 6 Сопровождение | С 14.06.2026 | - обеспечение работоспособности системы и поддержка пользователей; - выпуск обновлений, оптимизация производительности и обеспечение безопасности; - анализ обратной связи и формирование списка доработок; |

- Порядок разработки автоматизированной системы.

Разработка автоматизированной системы (АС) осуществляется в соответствии с ГОСТ 34.602-2020.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

- проведение предварительных, опытных, приёмочных испытаний (по ТЗ и нормам);

- проверка соответствия требованиям ТЗ;

- Требование к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

- создание условий функционирования по ТЗ;

- организационно-штатные мероприятия;

- обучение персонала;

- Требование к документированию.

- разработка документов по ГОСТ 34.602–2020

- фиксация всех этапов разработки и ввода в действие;

- Источники разработки.

а) ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

б) Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026 г.

в) СТО 02069024.101 – 2015. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления